淮河科研中心科技展厅项目

询比文件

（项目编号：A3205820001001246001）

采   购   人：中水淮河规划设计研究有限公司

招标代理机构：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司

采购时间：2026年3月

目   录

第一章  询比采购公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法（综合评分法）	29

第四章  合同条款及格式	38

第五章  采购需求	52

第六章  响应文件格式	60

第一章  询比采购公告

淮河科研中心科技展厅项目询比采购公告

安徽安兆工程技术咨询服务有限公司受中水淮河规划设计研究有限公司委托，现对淮河科研中心科技展厅项目进行国内公开询比采购，欢迎具备条件的国内供应商参加询比响应。

1.采购项目简介

1.1采购项目编号：A3205820001001246001

1.2采购项目名称：淮河科研中心科技展厅项目

1.3采购人：中水淮河规划设计研究有限公司

1.4预算金额：200万元

1.5资金来源：企业自筹资金，出资比例100%

1.6采购项目概况：项目位于淮河科研中心辅一楼，总建筑面积约398平方米。展厅功能包括淮河流域发展成果展示、科技普及教育、参观考察等。

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：淮河科研中心科技展厅项目包含展示方案策划咨询、设计、建设和布展，其中设计包含建筑装饰、机电专业改造和陈列布展，以及声光电、多媒体展示、消防等。

2.2计划工期：80个日历日（其中策划设计咨询周期20个日历日，布展施工周期60个日历日）

2.3建设地点：淮河科研中心辅一楼。

2.4质量要求：合格。

3.供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）具备独立承担民事责任的能力；

（2）施工单位资质要求：同时具备①建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；②有效的安全生产许可证；

（3）业绩要求：2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），①具有一项展厅（或展览）布展类施工业绩或②具有一项展厅（或展览）布展类设计施工一体化项目业绩。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）近三年供应商或其法定代表人或拟派项目负责人有行贿犯罪行为的。

3.3本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方应共同签署联合体协议，明确各方承担的工作和责任，并以联合体牵头人身份办理响应事宜；

（2）供应商的响应文件及成交后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中响应，联合体出现上述情况者，其响应和与此有关的联合体的响应都将被拒绝；

（4）联合体成员最多为2家（其中承担策划设计咨询任务的单位最多为1家，承担施工任务的单位最多为1家）。联合体各方均须满足本章3.2供应商不得存在的情形；承担本项目策划设计咨询的单位无资质要求；承担本项目施工任务的单位须满足上述施工单位资质要求（第3.1款第（2）项）。

（5）联合体参与询比的，除联合体协议书外，网上登录、询比文件下载、保证金缴纳、响应文件编制、电子签章、上传、解密等工作均由其牵头人负责办理，其他成员方按询比文件要求提供相关材料即可。

4.采购文件的获取

4.1时间：2026年3月17日至2026年3月27日

4.2地点：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台电子交易系统。

4.3方式：

（1）供应商须登录水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易系统查阅采购文件。首次登录须持有安徽省公共资源交易市场主体库（以下简称“省主体库”）兼容的数字证书且已完善基本信息，详情参见水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台（www.anzhaobid.com）服务指南。

（2）采购文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午1:00-5:00，节假日休息）拨打电子交易系统服务电话（非项目咨询）：0512-58188516。

4.4售价：采购文件费用0元；交易系统使用费200元。

5.响应文件的递交

5.1截止时间：2026年3月27日10点00分（北京时间）

5.2地点：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易系统

6.响应文件开启时间和地点

6.1时间：同响应文件递交截止时间。

6.2地点：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易系统

7.发布公告的媒介

本询比采购公告在安徽省招标投标信息网、水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台上发布。

8.其他

供应商应合理安排询比文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成询比文件获取，责任自负。

9.联系方式

采购人：中水淮河规划设计研究有限公司

地  址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路2588号

联系人：梁工

电  话：0551-65707930

采购代理机构：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司

地  址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路2588号13楼

联系人：徐工

联系电话：0551-65707329

10.响应保证金收款银行账户信息（若以现金形式缴纳的）

户    名：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司

开户银行：徽商银行合肥成都路支行

账    号：520819931701000002

缴纳投标保证金时须在交易附言中注明：“淮河科研中心科技展厅项目保证金”

2026年3月17日

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 见采购公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 见采购公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 见采购公告 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 见采购公告 |
| 1.1.6 | 项目预算 | 见采购公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见采购公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 详见采购公告 |
| 1.3.2 | 服务期 | 见采购公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 见采购公告 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力、信誉 | 见采购公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体响应 | □不接受 ☑接受，联合体具体要求：详见询比采购公告。 |
| 1.4.3(14) | 供应商不得存在的其他情形 | 见采购公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，供应商自行考察 □组织，要求： |
| 1.10.1 | 预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 供应商在预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 询比采购文件澄清发出的形式 | 通过电子交易系统发出 |
| 1.12 | 实质性要求和条件 | 第三章“评审办法”中所列初步评审要求。 |
| 1.12.3 | 偏差 | □不允许 ☑允许，偏差范围：非实质性要求和条件 处理方法：评审小组可根据具体情况要求供应商对细微偏差进行澄清，并在相关评分因素的评分中酌情扣分。 |
| 2.1 | 构成询比采购文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清询比采购文件的时间 | 时间：2026年 3 月 23 日 17 时00分前 |
|  |  | 方式：供应商如果对询比采购文件内容有相关疑问可通过电子交易系统提交。 |
| 2.2.2 | 询比采购文件澄清发出的形式 | 采购人将在收到所有澄清申请文件后，及时对所有必要进行答复的问题和对询比采购文件的修改在电子交易平台中发布澄清答疑通知，所有澄清答疑通知与询比采购文件具有同等法律效力。所有潜在供应商在响应文件递交截止时间前有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到询比采购文件澄清 |  |
| 2.3.1 | 询比采购文件修改发出的形式 |  |
| 2.3.2 | 供应商确认收到询比采购文件修改 |  |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 费率报价 |
| 3.2.4 | 最高限价 | 1.最高投标限价98%；包括策划设计咨询、布展施工等招标范围所涉及的所有相关费用以及工程采购（如有）费用。 2.本项目采用费率报价，响应报价超出投标限价均按无效投标处理。 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 响应保证金提交形式：银行保函或电汇或转账或担保机构担保或保证保险或电子保函。 响应保证金金额：10000元 递交方式： （1）采用电汇或转账 ①响应保证金的到账截止时间：同响应文件提交截止时间 ②转入的开户银行及账号见本项目询比采购公告所示。 （2）采用银行保函 采用银行保函的，应采用采购文件提供的格式，银行保函扫描件上传至响应文件中，成交候选人的保函原件须在成交候选人公示前提交给采购人并在网上公示； （3）采用担保机构担保的，担保机构须为省级监管机构颁发相关牌照并实施监管的担保机构出具的无条件担保。保函应采用采购文件提供的格式，保函扫描件上传至响应文件中，成交候选人的保函原件须在成交候选人公示前提交给采购人并在网上公示。 （4）采用电子保函的，请登录水利部淮河水利委员会·安徽省水利厅电子交易平台网站“通知公告”栏目查看《电子保函用户操作手册》（http://www.anzhaobid.com/xwzx/001001/20220728/4bc3dca0-0846-45cf-a2e6-17f769cc2cc3.html）并按照操作手册规定内容办理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还响应保证金的情形 | 供应商在响应过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他供应商串通、以行贿谋取成交、无正当理由放弃成交等不良行为的。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
| 3.7 | 响应文件要求 | 加密电子响应文件 1.加密电子响应文件应在递交响应文件截止时间前通过电子交易系统上传； 2.电子响应文件要求 使用 电子交易平台 提供的电子投标文件制作工具软件制作生成加密版响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。 特别提示： （1）供应商需采用最新版响应文件制作工具软件，具体请在电子交易平台办事指南下载。 （2）在国际互联网络通畅状态下启用最新版响应文件制作工具软件； 3.各供应商需注意更新，以免造成标书制作错误，导致无效标，责任自负。 4.本项目不接受非加密响应文件，供应商可以不参加响应文件现场开启会，通过在线参加。 |
| 4.2.1 | 响应文件递交截止时间 | 详见采购公告 |
| 4.2.3 | 响应文件开启现场提交的其他材料要求 | 无 |
| 5.1 | 响应文件开启时间和地点 | 详见采购公告 |
| 5.2 | 响应文件开启程序 | 解密时间：供应商应在响应文件解密程序开始后_30_分钟内完成响应文件解密（以电子交易系统解密倒计时为准），加密和解密须用同一数字证书。供应商未在询比采购文件规定的时间内完成解密的视为未递交响应文件。 注： 1.供应商须在响应文件递交截止时间前登录电子交易系统并保持在线，直到项目评审结束。 2.供应商应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件无法上传或解密，由供应商自行承担责任。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：5人或以上单数。 |
| 6.3.2 | 评审小组推荐成交候选人的数量 | 不超过2名 |
| 7.1 | 成交结果公告媒介 | 在安徽省招标投标信息网、水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台公告成交结果。 |
| 7.4 | 是否授权评审小组确定成交供应商 | ☑是 □否 |
| 7.6 | 履约担保 | （1）金额：暂定合同价款（暂定合同价款=2000000.00元*成交费率）*2% （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保函 保证保险 ①以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 ②以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 （3）收取单位：采购人 （4）缴纳时间：合同签订前 （5）退还时间：履约保证金在合同生效之日起至项目验收合格前一直有效，验收合格后采购人应将履约保证金款项退还给供应商或者解除履约担保，非供应商自身原因，逾期退还履约保证金的，除退还本金外，采购人还应对超期占用资金按照同期人民银行LPR支付逾期利息。如果供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果供应商未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 8.1 | 继续评审 | 符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商不足三家时，经采购人同意，可以继续评审，也可以决定流标后重新组织采购。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 证明材料原件要求 | 不要求提供原件。供应商自行对此次响应提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若弄虚作假被查实，承担相应法律责任，并按规定接受相关处罚，如成交，成交结果无效。 |
| 10.2 | 采购代理服务费 | 成交供应商在领取成交通知书前须向招标代理机构缴纳招标代理服务费，可以银行转账、银行电汇方式。本项目采购代理服务费的计算基数为2000000.00元，参照合肥公共资源交易管理协会（合公协〔2023〕3号）文规定收费标准中工程类收取。供应商在报价单中不单列，包含在响应总价中，采购人不再单独计量支付。 |
| 10.3 | 供应商业绩证明材料要求 | 注：业绩证明材料需提供合同（协议书）或委托书（任务书）。 若以上材料无法体现签订时间、合同金额、服务内容、人员信息等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料，否则不予认可。 |
| 10.4 | 评审过程中的澄清、说明或补正 | （1）评审小组通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给供应商，供应商应安排专人登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评审小组可能发出的询标函。 （2）因供应商未登录电子交易系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评审小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，评审小组可按对供应商不利的解释进行判定。 |
| 10.5 | 异议函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：通过电子交易系统书面形式递交 接收部门：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司 联系电话：0551-65707329 通讯地址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路2588号淮河科研中心13楼 |
| 10.6 | 供应商成交后须提交的纸质响应文件 | 本项目不要求供应商在定标前提供纸质响应文件，成交供应商在领取成交通知书前向采购人递交纸质响应文件2份。 |
| 10.7 | 意外情况及处理流程 | 【意外情况】出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，按以下约定的处理流程处理： （一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的； （二）电力系统发生故障导致电子交易系统或电子交易系统无法运行； （三）出现网络攻击、病毒入侵以及电子交易系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的； （四）其他无法保证采购过程公平、公正和信息安全的情形。 【处理流程】出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在响应文件开启前恢复系统运行的，采购程序继续进行；若导致开评审程序无法按时开展，但能在原响应文件开启时间后1小时内恢复系统运行的，采购程序继续进行；若导致开评审程序无法按时开展，在原响应文件开启时间后1小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作： （一）项目中止，中止期限由采购人或采购代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，采购人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向供应商发出延长中止期限通知。 （二）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，采购人或代理机构应当尽快恢复采购程序，向供应商发出恢复交易通知；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。 |
| 10.8 | 电子交易系统与电子交易平台 | 本采购文件中： 1.电子交易系统：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台电子交易系统登录网址： http://www.anzhaobid.com/TPBidder/memberLogin 2.电子交易平台：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台登录网址：http://www.anzhaobid.com |
| 10.8 | 电子交易系统与电子交易平台 | 本采购文件中： 1.电子交易系统：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台电子交易系统登录网址： http://www.anzhaobid.com/TPBidder/memberLogin 2.电子交易平台：水利部淮河水利委员会•安徽省水利厅电子交易平台登录网址：http://www.anzhaobid.com |
| 10.9 | 付款 | （1）合同签订后支付暂定合同价款（暂定合同价款=2000000.00元*成交费率）的40%作为预付款； （2）完成全部工作内容经验收合格后支付至结算审核价的97%（扣回预付款），余款3%作为质保金待质量缺陷责任期满后一次性付清（缺陷责任期为24个月）。 成交供应商须向采购人提交保函或其他担保措施作为预付款担保。 |
| 10.10 | 合同签订 | 成交通知书发出之后10日内，成交供应商应至采购人处办理合同签约相关事宜。 |
| 10.11 | 制作响应文件注意事项 | （1）制作响应文件前，必须及时升级电子响应文件制作软件至最新版本。供应商如未及时更新电子响应文件制作软件，产生的一切后果由供应商自行承担。 （2）在使用过程中如有技术问题，请致电电子交易系统服务电话（非项目咨询）：0512-58188516。 |
| 10.12 | 社保证明材料 | 本项目采购文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评审小组确认。 （4）参与响应的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖供应商公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评审小组认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明扫描件即可。 |

注：供应商须知前附表与供应商须知正文相应内容不一致的以供应商须知前附表为准。

1.总则

1.1采购项目概况

1.1.1本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行询比采购。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。

1.1.6项目预算：见供应商须知前附表。

1.2采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3采购范围、履约期限和质量标准

1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2（A）计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.2（B）供货期限：见供应商须知前附表。

1.3.2（C）服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3质量标准：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体响应的，联合体应符合的资格条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：（响应文件评审时发现的其响应文件将被否决，已成交的取消成交资格，并按照有关规定处理）

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响公正性；

（3）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的采购代理机构；

（6）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（11）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（12）被国家税务总局在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法案件当事人名单；

（13）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（14）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

供应商准备和参加询比响应活动发生的费用自理。

1.6保密

参与采购活动的各方应对询比采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10预备会

1.10.1供应商须知前附表规定召开预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有获取询比采购文件的供应商。该澄清内容为询比采购文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1未经采购人同意，严禁分包。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应经过采购人同意。

1.11.2成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，成交供应商与分包商就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1响应文件应当对询比采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2供应商应根据询比采购文件的要求提供响应方案等内容以对询比采购文件作出响应。

2.询比采购文件

2.1询比采购文件的组成

本询比采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询比采购文件所作的澄清、修改，构成询比采购文件的组成部分。

2.2询比采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查询比采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构，要求采购人对询比采购文件予以澄清。

2.2.2询比采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取询比采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3对于没有提出疑问又参与了本项目询比响应的供应商将被视为完全认同本询比采购文件（含澄清或修改的内容）。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3询比采购文件的修改

2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改询比采购文件，并通知所有已获取询比采购文件的供应商。

2.3.2供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.3.3采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对询比采购文件进行澄清与修改。采购代理机构将在供应商须知前附表规定的媒介以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改询比采购文件，澄清或修改的内容作为询比采购文件的组成部分，对供应商起约束作用，供应商应主动上网查询，采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

3.响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括第六章响应文件格式规定的内容。主要包括：

（1）响应函

（2）授权委托书（如有）

（3）联合体协议书（适用于供应商组成联合体的情况）

（4）响应保证金（适用于递交响应保证金的情况）

（5）报价表

（6）资格审查资料

（7）整体方案

（8）拟分包项目情况表（本项目不适用）

（9）其他资料

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1（2）目所指的授权委托书。第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2响应报价

3.2.1响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4采购人设有最高限价的，供应商的响应报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5响应报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3响应有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为90天。

3.3.2在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比采购文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其询比响应文件失效，但供应商有权收回其响应保证金及以现金或者支票形式递交的响应保证金的银行同期存款利息。

3.4响应保证金

3.4.1供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的，其响应保证金可以由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

3.4.3采购人最迟将在与成交供应商签订合同后5日内，向未成交的供应商和成交供应商退还响应保证金。响应保证金以转账或电汇形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，响应保证金将不予退还（如为保函形式，采购人将向担保人发出7日内应无条件支付响应保证金的通知）：

（1）供应商在响应有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比采购文件要求提交履约担保；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

3.5资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的要求。

3.5.1“基本情况”应附供应商营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）等证明材料的扫描件。

3.5.2“资格审查资料”应附的其他证明材料详见第六章“响应文件格式”要求。

3.6备选响应方案

3.6.1除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，否则其响应文件将被否决。

3.6.2允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。评审小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照询比采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

3.6.3供应商提供两个或两个以上响应报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上响应方案的，视为提供备选方案。

3.7响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比询比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2响应文件应当对询比采购文件有关实质性内容作出响应。

3.7.3电子响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商使用电子交易系统提供的“响应文件制作工具”制作生成。“响应文件制作工具”可以通过电子交易平台下载。

（2）在第六章“响应文件格式”中要求盖供应商签章处，供应商均应加盖供应商公章或电子签章，要求法定代表人或委托代理人签字处应法定代表人或委托代理人签字电子签章或个人签字。

（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

3.7.4因供应商自身原因而导致响应文件（指解密后的响应文件）无法导入电子交易系统，该响应文件视为无效响应，供应商自行承担由此导致的全部责任。

4.响应文件的递交

4.1响应文件的加密

4.1.1响应文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并电子加密，未按要求加密的响应文件将被拒绝接收。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应当在第一章“采购公告”规定的响应文件递交截止时间前，将加密响应文件在电子交易系统上传。

4.2.2供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件递交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件递交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

4.2.3如供应商须知前附表允许递交纸质响应文件，供应商逾期送达的或者未送达指定地点的纸质响应文件，采购人不予接收。

4.2.4供应商在本章第5.2款规定的解密时间（以电子交易系统解密倒计时为准）内完成响应文件的解密工作。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。供应商对加密响应文件进行撤回的，应在电子交易系统直接进行撤回操作；供应商对加密响应文件进行修改的，应在响应文件递交截止时间前完成上传。供应商修改响应文件的，应使用“响应文件制作工具”制作成完整的响应文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。

5.响应文件开启

5.1响应文件开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的响应文件递交截止时间（响应文件开启时间）和供应商须知前附表规定的地点公开响应文件开启，所有供应商的法定代表人或其委托代理人可以参加响应文件开启会议。

5.2响应文件开启程序

除供应商须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行响应文件开启：

（1）公布在响应文件递交截止时间前通过电子交易系统完成响应文件递交的供应商名称；

（2）供应商在响应文件递交截止时间后在供应商须知前附表规定的解密时间内完成响应文件的解密工作；

（3）采购人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的响应文件；

（4）公布供应商名称、报价及其他内容；

（5）响应文件开启结束。

5.3响应文件开启异议

供应商对响应文件开启有异议的，应当在响应文件开启过程中提出；采购人当场对异议作出答复，并记入响应文件开启记录。

6.评审

6.1评审小组

6.1.1评审由采购人组建的评审小组负责。评审小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对采购公正评审的；

（4）曾因在招标、评标评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3评审过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

6.3.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.合同授予

7.1成交结果公告

采购人在收到评审报告之日起3日内，按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限发布成交结果公告。

7.2评审结果异议

供应商对评审结果有异议的，应在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出异议。针对同一采购程序环节的异议应一次性提出。采购人、采购代理机构自收到异议之日起3日内作出答复。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比采购文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评审小组依法确定成交供应商。

7.5成交通知

在本章第3.3款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通过成交结果公示通知未成交的供应商。

7.6履约担保

7.6.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和询比采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。

7.6.2成交供应商不能按本章第7.6.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，且在响应有效期内，根据询比采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比采购文件要求提交履约担保的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终报价小于响应函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；

（2）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终报价大于响应函大写金额报价，则签订合同时以响应函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

8.继续评审或重新采购

8.1继续评审（说明：适用于首次采购）

除采购文件另有约定，递交响应文件的供应商满足三家，但符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商不足三家时，按以下方法处理：

符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商不足三家时，经采购人同意，可以继续评审，也可以决定流标后重新组织采购。

8.1继续评审（说明：适用于重新采购）

除采购文件另有约定，递交响应文件的供应商数量不足三家或对采购文件作实质响应的供应商数量不足2家时，经采购人同意后继续评审，如对采购文件作实质响应的供应商数量为1家，经采购人同意后直接确定为成交候选供应商。

8.2重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）经评审小组评审后否决所有询比响应文件的；

（2）成交供应商及递补为成交供应商的成交候选人均未与采购人签订合同的；

（3）采购文件约定的其他将重新采购情形。

9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5对评审结果提出异议的供应商，对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向本项目采购监督部门提起投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件1 响应文件开启记录表

响应文件开启记录表

开启时间：      年      月      日      时      分

| 序号 | 供应商 | 响应报价 | （供应商须知前附表规定的其他应公布的信息） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表：              记录人：

年       月        日

附件2 成交通知书

成交通知书

（成交供应商名称）：

你方所递交的（采购项目名称）的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：                  。

…

请你方在接到本通知书后的        日内到（指定地点）与我方签订采购合同，并按采购文件第二章“供应商须知”第7条规定向我方递交履约担保。

特此通知。

采购人：           （盖单位章）

采购代理机构：           （盖单位章）

年        月        日

第三章  评审办法（综合评分法）

## 评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 初步评审标准 | 营业执照或事业单位法人证书 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 资质证书 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 响应保证金 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 签字、盖章 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 响应函 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 报价 | 符合采购文件要求，未超过最高限价 |
|  |  | 授权委托书 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 联合体协议书 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 供应商业绩 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 企业信用 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 响应情况 | 付款响应、履约期限响应符合采购文件要求 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合采购文件的其他实质性要求和条件 |

| 3 详细评审标准和程序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | 分值构成 （总分100分） | （1）商务部分：30分 （2）技术部分：60分 （3）报价：10分 |
| 3.2(2) |  | 评审基准价计算方法 |  |
| 条款号及名称 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.3(1) | 商务评分标准 | 业绩（20分） | 供应商业绩满足资格要求得12分；在此基础上每增加一个类似业绩加4分，最高加8分，本项满分20分。 注：（1）类似业绩指展厅（或展览）布展类施工业绩或展厅（或展览）布展类设计施工一体化项目业绩； - （2）业绩证明材料需提供合同（协议书）或委托书（任务书）。若以上材料无法体现签订时间、合同金额、服务内容、人员信息等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料，否则不予认可。 - （3）单个合同仅计一次分。 |
|  |  | 项目负责人资历 （4分） | 拟任项目负责人具备工程类中级及以上技术职称的得4分，本项满分4分。 注：（1）响应文件中提供供应商为其缴纳的2025年9月以来任意一个月社保证明材料，社保证明材料要求详见供应商须知前附表。 ②提供职称证明材料扫描件。 ③同一人员职称以最高得分计，不重复计分。 |
|  |  | 专业人员配备 （6分） | 拟为本项目配备的项目组成员（项目负责人除外）中，每增加一名具备工程类中级及以上技术职称的人员得3分，本项满分6分。 注：（1）响应文件中提供供应商为以上人员缴纳的2025年9月以来任意一个月社保证明材料，社保证明材料要求详见供应商须知前附表。 （2）提供职称证明材料扫描件。 （3）同一人员职称以最高得分计，不重复计分。 |
| 3.3(2) | 技术评分标准 | 现状与功能布局 （8分） | 针对项目周边的整体环境、现状运行、建设情况、现状调查评价及相关规划解读分析，对平面规划布局进行分析，对平面布局进行优化，优化后平面布局设计需更加科学、合理、人性化，界定明晰，更能符合现场的规划设计。对本项目理解深刻，现状与功能布局明确，得8分；其余酌情赋分，但最低不低于4.8分，明显不可行或无相应工作大纲的不得分。 |
|  |  | 整体策划咨询方案 （10分） | 针对本项目的重点难点及相关技术要求提出的整体策划咨询方案（包括但不限于主题定位、功能分区、展线规划、空间设计、展项布局、装饰风格设计等内容）进行综合评审，策划咨询方案完整详细，针对性、合理性强的得10分；其余酌情赋分。但最低不低于6分，明显不可行或无相应总体筹划方案的不得分。 |
|  |  | 展厅策划设计理念 （6分） | 展厅策划设计理念先进，构思新颖，定位清晰，契合展厅风格，符合淮河流域文化标准要求。充分考虑节能减排、绿色环保的要求。策划设计理念与风格一脉相承，针对性、合理性强的得6分；其余酌情赋分，但最低不低于3.6分，明显不可行或无相应内容的不得分。 |
|  |  | 策划设计方案 （6分） | 1.室内平面及方案设计（平面布置新颖、实用、经济、合理，功能、空间大气，新颖，具有创新，符合展厅要求，突出 设计得当大方，科学、合理。各功能区划分科学，务实，满足展馆要求。 2.设计需紧扣[展厅核心主题]，通过空间叙事、视觉符号、交互体验等手段强化主题表达，避免泛化或偏离。 3.整体风格需协调一致，材质、色彩、灯光需与主题匹配，避免元素堆砌。 4.观众参展动线合理，关键节点设置缓冲区，避免拥堵。 对本项目策划设计方案详尽完善、完整、有针对性的，得6分；其余酌情赋分，但最低不低于3.6分，明显不合理或无相应重点、难点分析的不得分。 |
|  |  | 空间效果策划设计 （6分） | 1.室内风格形式体现以现代风格，设计构思新颖、造型独创，材料材质、色彩、构造、尺寸等特征明晰，具有前瞻性。 2.空间效果设计不可改变现建筑物的结构体系，空间设计尺寸符合现建筑物的实际尺寸，需落实对应。 3.建议不少于15张确定空间效果图（不含手绘图）的区域展示。公共区域效果图和其他区域效果图需能将区域效果展示清晰。 空间效果设计方案详尽完善、完整、有针对性地得6分；其余酌情赋分，最低不低于3.6分。无相应内容不得分。 |
|  |  | 空间立面策划设计 （6分） | 空间立面设计方案有效可行且有针对性的（1.建议不少于12张空间效果图的立面图展示。2.主要效果图空间建议不少于2个完整的立面图。3.尺寸准确，符合现建筑物空间尺寸。）得6分；其余酌情赋分，但最低不低于3.6分，明显不可行或无相应内控制度的不得分。 |
|  |  | 实施方案 （5分） | 实施方案（包括但不限于安装调试方案、进度计划与措施、质量保证技术措施、安全生产与文明施工的技术措施等方面）完整、有针对性地得5分；其余酌情赋分，最低不低于3分。无相应内容不得分。 |
|  |  | 培训方案 （4分） | 培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训时长等方面）完整、有针对性地得4分；其余酌情赋分，最低不低于2.4分。无相应内容不得分。 |
|  |  | 应急保障方案 （5分） | 应急保障方案完整、有针对性地得5分；其余酌情赋分，最低不低于3分。无相应内容不得分。 |
|  |  | 售后服务 （4分） | 售后服务方案完整、有针对性地得4分；其余酌情赋分，最低不低于2.4分。无相应内容不得分。 |
| 3.3(3) | 报价评分标准 | 供应商投标报价等于评标基准价（A）时得本项满分10分，在此基础上每低于1个百分点扣E1分，每高于1个百分点扣E2分，扣完为止，不得负分。 （1）报价偏差率（P）的计算： 报价偏差率=[（供应商投标报价－评标基准价）/评标基准价]*100%。 （2）评标基准价（A）=有效报价平均值（B） 有效报价平均值（B）的计算：所有有效投标报价去掉n个最高值和n个最低值后的算术平均值即为有效报价平均值B。M≤5、n=0;5＜M≤10、n=1;10＜M≤20、n=2; M＞20、n=3。（M为有效报价的数量）。有效报价指通过初步评审和详细评审的投标报价。 （3）报价得分： ①供应商投标报价小于评标基准价时： 报价得分=F+P*100*E1，且最低为0分。 ②供应商投标报价大于评标基准价时： 报价得分=F-P*100*E2，且最低为0分。 其中：F=10，E1=0.1，E2=0.2。 备注：以上报价、评标基准价、报价偏差率在计算报价得分时，计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.6 |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 按照有效供应商最终得分由高到低排出成交候选人。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等的，则采取抽签方式确定其前后次序。 |

注：

（1）如为讲师、助理研究员按中级职称评审；副教授、副研究员、教授、研究员按高级职称评审。涉及学历或职称加分的须提供学历证或学位证（如有）或职称证书或职称证明的扫描件，否则不予加分。

（2）项目业绩证明材料详见“供应商须知前附表”10.3项要求。

## 1.评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

## 2.初步评审标准和程序

2.1初步评审标准

见评审办法前附表。

2.2初步评审程序

2.2.1评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

## 3.详细评审标准和程序

3.1分值构成

（1）商务部分：见评审办法前附表；

（2）技术部分：见评审办法前附表；

（3）报价：见评审办法前附表。

3.2评审基准价计算

（1）评审价格：评审价格为按照本章第2.2.2项规定确定的价格；

（2）评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

3.3评分标准

（1）商务评分标准：见评审办法前附表；

（2）技术评分标准：见评审办法前附表；

（3）报价评分标准：见评审办法前附表。

3.4评分

评审小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术进行评分。报价评分由评审小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5汇总

评审小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

3.6排序

评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

## 4.评审结果

4.1提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

第四章  合同条款及格式

### 淮河科研中心科技展厅项目承包合同

合同编号：

发包人：中水淮河规划设计研究有限公司

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程的特点，双方就 淮河科研中心科技展厅项目 有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：淮河科研中心科技展厅项目

1.2工程地点：淮河科研中心辅一楼（采购人指定地点）

1.3工程内容：淮河科研中心科技展厅项目，具体内容详见采购需求。

1.4工程承包范围：具体内容详见采购需求

1.5工程承包方式：总价承包

二、合同工期：

计划合同总工期：80个日历日（其中策划设计咨询周期20个日历日，布展施工周期60个日历日）

如工期内因自然天气不可抗力因素等非供应商原因导致无法施工，合同双方协商后可延长施工工期。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：

工程质量符合国家相关规范验收，标准合格。

四、签约合同价与工程计价原则

4.1成交费率：      %；

策划设计咨询费合同价=策划设计咨询费预算金额*成交费率，建安工程费合同价=采购人委托造价机构编制建安工程费控制价*成交费率。

4.2工程结算：依据经发包人审核确认的设计方案及施工图纸、现行的建筑工程计量和取费定额、计价规范及文件，由发包人委托造价机构依据国家及安徽省最新计价依据以及合肥市的信息价等相关规定进行编制价格清单（以完成施工图纸时当月的合肥信息价作为参考，合肥信息价没有的，由发包人委托造价咨询机构进行市场调研询价后确定）、采购文件、响应文件、成交通知书、已确认的成交费率等。

其中：（1）策划设计方案及施工图经采购人审定确认后，该项目原则上不予变更，若确需变更的需按业主单位的具体规定和要求执行；

（2）经审核确定的建安工程费总额不得超过本项目建筑安装工程部分预算金额（1750000元）。

（3）在设计、施工过程中因承包人遗漏或错误所造成的变更、损失，承包人应负责采取补救措施，且所有费用不予增加。若因此给发包人带来损失，则按实际金额支付违约金（以不超过合同金额的20%为准），并承担法律责任。

合同价格风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化；工程量变化以及除不可抗力以外的其他风险。

五、履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）金额：暂定合同价款（暂定合同价款=2000000.00元*成交费率）*2%

（2）支付方式：

转账/电汇 支票 汇票 本票 保函 保证保险

①以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

②以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

（4）缴纳时间：合同签订前

履约保证金返还：履约保证金在合同生效之日起至项目验收合格前一直有效，验收合格后采购人应将履约保证金款项退还给供应商或者解除履约担保，非供应商自身原因，逾期退还履约保证金的，除退还本金外，采购人还应对超期占用资金按照同期人民银行LPR支付逾期利息。如果供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果供应商未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

六、发包人义务

6.1发包人委派        （电话：               ）负责协调现场施工；

6.2发包人参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收；

6.3发包人按合同约定支付工程款。

七、承包人义务

7.1承包人负责工程材料和设备供货、建筑与安装。

7.2承包人在施工中严格执行安全、防火规范及质量标准。

7.3承包人严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

7.4承包人在施工期间发生的安全事故，一切责任均由承包人负责承担；

7.5承包人应做好设备、器材的防盗、防窃及工程成品、半成品的保护工作直至验收合格交付发包人为止，包括发包人提供的材料、设备；

7.6保证施工现场的整洁，因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，做到工完场清，施工人员和设备必须及时撤离施工现场，费用已含在单价报价内；

7.7承包人委派       （电话：            ）同志负责现场协调和联络工作；

7.8承包人确保工期符合合同约定及满足发包人要求。

7.9按发包人要求支付施工水电费。

7.10承包人需要提交的竣工资料套数：       套 。

7.11承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人负责归档资料移交，并承担相关费用。

7.12承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后14天内。

7.13承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质资料和扫描的电子文档资料。

7.14承包人承担保密义务，不得将发包人提供的资料等相关资料擅自复制或转让第三方，也不得用于本合同以外的项目。

7.15承包人应履行的其他义务：提交工程报表和工程计划表（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人）。

八、场内交通

8.1由承包人自行勘察现场和解决场内交通所产生问题及纠纷，发包人协调配合。承包人应安排专人对场内交通及周边设施进行维护和保洁，损坏的必须修复。

8.2超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的场内交通临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

九、材料的提供

9.1承包人提供的材料、设备、器材，承包人应在运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验，经发包人验收合格后方可用于本工程。但发包人验收不免除承包人对材料设备、施工质量承担质量保证责任。

9.2承包人保证所使用的材料、设备、器材是全新的、符合国家、省、市和工程所在地规定的质量、规格和性能要求的。如果承包人提供的材料、设备、器材等不符合合同约定技术标准或国家规定的质量技术标准，则发包人有权拒绝材料设备器材进场，承包人必须及时更换，由此造成的损失由承包人承担，且工期不得顺延。

9.3样品的报送与封存

①承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。承包人选定的材料供应厂家和价格须经发包人认可，如发包人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由承包人自负；若鉴定无质量问题，因此发生的一切费用由发包人自行负责。

②因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。

③发包人对主要设备及材料质量和参考品牌详见招标文件。

④施工中所有材料设备须满足发包人的要求。

9.4临时设施

修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

十、工程验收和保修

10.1隐蔽工程须及时通知发包人进行隐蔽验收；

10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人接到通知后在2个日历日内组织有关部门验收，经验收合格后填写工程验收单并办理移交手续；

10.3本工程自验收合格之日起工程缺陷责任期为2年（即24个月）；

10.4在缺陷责任期内，工程质量发生问题，承包人应在收到发包人通知后3个日历日内进行维修，逾期不维修，发包人可另选其他施工单位维修，维修费用乘以1.2倍从质保金中直接扣除，不足部分，承包人继续承担。

10.5承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后3日内，承包人应自行拆除施工临时设施、撤退施工机械设备并清理场地、修复承包人损坏的场内的交通道路、撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完成的，应支付发包人每日伍仟元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

十一、工程款支付方式

（1）合同签订后支付暂定合同价款（暂定合同价款=2000000.00元*成交费率）的40%作为预付款；

（2）完成全部工作内容经验收合格后支付至结算审核价的97%（扣回预付款），余款3%作为质保金待质量缺陷责任期满后一次性付清（缺陷责任期为24个月）。

承包人须向发包人提交保函或其他担保措施作为预付款担保。

十二、发票开具责任

12.1承包人开具的发票不合格的，发包人有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，承包人的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因承包人迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

12.2承包人提供的发票为增值税专用发票的，承包人还应遵守如下条款：

（1）承包人提供增值税专用发票必须交发包人办理发票交接手续，无发包人经办人员签认，视为承包人未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由承包人承担责任。

（2）因承包人迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成发包人不能抵扣的，发包人有权拒绝接收。

（3）承包人开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，承包人应自行承担相应法律责任。

（4）承包人账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知发包人，并签订合同变更或补充合同；

（5）因承包人自身纳税人身份，纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，导致对发包人的损失应由承包人承担。

（6）如果发包人丢失增值税专用发票联和抵扣联，承包人应向发包人提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

十三、违约责任

13.1除因不可抗力，因承包人未履行或不完全履行、不适当履行本合同约定的义务，给发包人造成损失的均由承包人承担违约责任。

13.2未按合同工期完工，工期延误的，每延误一天，按照2000元/天计算承包人违约金。

13.3本工程质量未能一次性通过验收合格或双方约定的质量标准的，视为承包人质量违约，承包人必须采取补救整改措施直至达到验收合格或约定质量标准，因此造成工期延误的，每延误一天，按照2000元/天计算承包人违约金。因整改后仍验收不合格的，工程不予以结算，拒付工程款。

13.4为了不影响工程进度或工程交付使用，经书面通知承包人后，发包人有权指派其他施工单位对超过合同规定工期或临近合同竣工日期但初验不符合质量标准的部分工程项目进行整改补救，所发生费用由承包人承担，在结算工程款中予以扣除。

13.5本合同签订后工程不得转包、违法分包，否则发包人有权解除合同，承包人承担违约责任。

13.6承包人对项目经理的授权范围：代表承包人履行本合同承包人的权利、义务和责任。

（1）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开施工现场的，向发包人支付人民币5000元/人·天的违约金，违约金从支付的工程款中扣除。确有特殊情况，项目经理须提前向发包人请假，经发包人同意并做好施工现场工作安排后方可离开。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理，将被视为承包人违约，发包人有权解除合同，同时发包人将不再支付剩余工程款，并追究承包人由此造成的一切责任。原则上不允许更换项目经理，确因项目经理身体健康等不可抗拒原因需要更换时，须经发包人书面同意，且替换后的项目经理资格、业绩不得低于原项目经理，并完善报送更换手续，同时向发包人支付人民币50000元/人次的违约金。

13.7承包人应在合同生效后3天内，依据投标文件承诺向发包人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况。

（1）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人须支付发包人20000元违约金，违约金从支付的工程款中扣除。更换后的施工管理人员资历、水平不得降低。

（2）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次按人民币2000元/人·天的违约金向发包人支付违约金，违约金从支付的工程款中扣除。

13.8承包人违约的其他情形：

（1）承包人对项目部的管理力度不够，致使工程节点进度滞后或发生质量、安全事故或拖欠农民工工资造成不良社会影响及本合同规定的其他承包人违约情形，将视为违约，每发生一次按人民币2000元的违约金向发包人支付违约金，违约金从支付的工程款中扣除。

（2）承包人违约的责任

因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。

13.9因承包人违约解除合同

因承包人违约行为导致发包人解除合同，承包人必须在10日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，确保已建工程完好、现场清理完毕，交付发包人，并在30日内移交全部施工资料，保证发包人可以据此继续施工。承包人行为导致发包人有经济损失的，发包人有权对承包人现场财产进行扣留和法律保全。

十四、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

十五、附则

15.1本合同于     年    月    日，在          签订。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

15.2本合同经双方签字、盖章后生效。

15.3本合同一式   份，均具有同等法律效力。发包人执   份，承包人执   份。

十六、合同文件及解释顺序：

（1）本合同书；

（2）中标（成交）通知书；

（3）采购文件及澄清或修改公告；

（4）卖方提交的响应文件及书面承诺函

（5）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。

十七、附件（附件为本合同条款组成部分）

附件一： 施工安全生产协议

附件二：质量保修书

| 发包人（公章）： | 承包人（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代理人（签字）： | 法定代表人或 授权代理人（签字）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 公司电话： | 公司电话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户单位： | 开户全称： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 签订地点：合肥 | 签订地点：合肥 |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件一

施工安全生产协议

为加强施工现场安全管理，明确发包人与承包人的各自责任，保证国家和公司的财产信誉不受损失和侵害，保障施工现场的安全生产制度健全、管理规范、安全投入及设施落实到位，以人为本保护员工的人身安全、社会和谐稳定，依据《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》等一系列法律法规和规范，双方就本工程安全生产达成如下协议：

第一条  基本情况

1.1工程名称：淮河科研中心科技展厅项目

1.2工程地点：淮河科研中心辅一楼（采购人指定地点）

1.3工程内容：淮河科研中心科技展厅项目，具体内容详见采购需求。

1.4工程承包范围：具体内容详见采购需求

1.5工期

工程项目施工期限：     年   月   日至     年   月   日

第二条  双方都应共同遵守、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，各自承担相应的法律责任。

第三条  发包人的安全责任、权利和义务

1.发包人依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定责任，全面履行自己应有的权利和义务。

2.发包人对承包人施工安全具有监督、检查和指导的权利。

3.发包人对承包人存在安全生产隐患，使用不合格的机械设备和材料有权责令整改和退场的权利，并下发整改通知单，向建设主管部门举报。

4.发包人有权制止承包人的违章指挥作业，违反安全生产操作规程，对重大安全隐患、违章行为有权责令其停工整改。

5.发包人有权对承包人现场的违法、违规和地方政府的安全管理规定，不服从监理和发包人指导和监督；不遵守已批准的安全管理规定的人员，有进行经济处罚或要求其退场的权利。

6.发包人有权对施工单位安全管理职责落实不到位、现场管理混乱、存在重大安全隐患又不能按期整改或发生四级以上安全事故的承包人进行1万—3万元经济处罚、要求更换施工队伍及专职安全员或项目部领导，如发生安全事故，追究其相应的法律责任。

第四条  承包人的安全责任、权利和义务

1.承包人要严格执行国家已发布的有关法律法规和地方政府有关安全管理的规定，严格执行已批准或专家论证的各项安全生产的规章制度和方案。接受监理和发包人的指导、监督、检查和教育。

2.严格执行建设部JGJ59《建筑安全施工检查标准》；JGJ/77《建筑企业安全生产评价标准》；建筑安全操作规程等。

3.承包人必须明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员。

4.承包人的特种作业人员必须持特种作业证上岗，并进行入场安全教育和专业知识培训，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上报监理审查。没有持证的人员不得从事特种作业。

5.承包人应对进场员工进行入场安全教育，并要有教育记录和签字手续，要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续；承包人施工作业人员如有变动的，须及时进行新工人入场教育，并将教育人员名单报监理备案。

6.承包人应根据工程特点，合理安排身体素质好、技术水平高、安全责任心强的人员上岗。

7.承包人要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，增强职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。

8.承包人不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人超体能连续施工。

9.承包人必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规定佩戴和正确使用，同时做好季节性的安全施工工作。

承包人应严格按照（JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》要求正确用电。且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

10.对发包人人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的瞎指挥，承包人有权拒绝。

第五条  争议

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

发包人（公章）：	承 包 人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：            法定代表人或委托代理人（签字）：

年     月    日  	                  年     月     日

附件二：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：                                 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3.装修工程为  2  年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5.供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /  年；

7.其他项目保修期限约定如下：          。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：	承 包 人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：            法定代表人或委托代理人（签字）：

年     月    日  	                  年     月     日

第五章  采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）合同签订后支付暂定合同价款（暂定合同价款=2000000.00元*成交费率）的40%作为预付款； （2）完成全部工作内容经验收合格后支付至结算审核价的97%（扣回预付款），余款3%作为质保金待质量缺陷责任期满后一次性付清（缺陷责任期为24个月）。 成交供应商须向采购人提交保函或其他担保措施作为预付款担保。 |
| 2 | 工程地点 | 淮河科研中心辅一楼（采购人指定地点） |
| 3 | 计划工期 | 80个日历日（其中策划设计咨询周期20个日历日，布展施工周期60个日历日） |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，响应时所报的本项目的项目负责人等有关人员及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交供应商不得擅自更换响应时所报项目负责人及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商响应时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，并给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，并扣留任何未支付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 |
| 6 | 材料要求 | 成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人认可，并提供相关厂家、品牌、规格型号。如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商应服从有关要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 |
| 7 | 项目重点难点 | 供应商需自行勘察现场，充分了解本项目现状，供应商自行考虑项目风险和重点难点，勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。 |
| 8 | 报价须知 | 1.本项目实行总价包干，一次性包干。供应商须根据采购内容和要求进行报价：响应报价不能超过最高限价；超过最高限价为无效响应标。 2.供应商根据项目总体情况对项目内容进行综合报价，报价应包含完成响应文件规定的采购范围内全部工程内容及为达到质量目标、工期目标、安全文明、环境保护要求所需的人工费、材料费（含水电）、机械使用费、运输费、装卸费、包装费、设计费、管理费、施工期间的风险费、利润及税金、代理服务费等一切费用，并考虑到原材料调价、其他杂费（手续费）等一切风险因素、供应商应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价，供应商报价同时应包含： （1）合同工期内组织赶工而发生的赶工措施费； （2）材料、设备的二次搬运费； （3）安全防护费、环境保护措施费和文明施工费； （4）供应商对施工现场勘察不周密或对施工困难估计不足而增加费用； （5）现场施工过程中，造成对主体建筑物的损坏修复所发生的费用； （6）保洁费； （7）成品保护费； （8）其他应由承包人承担的费用。 3.供应商自行踏勘场地以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 4.供应商应根据当前建筑市场行情，结合工程实际情况。对响应预算费用进行分析、测算，实事求是地承诺响应优惠及确定响应报价（不得低于成本价）。凡漏项或少计均视为响应优惠，不再调整和支付。 |

## 二、项目概况

### 1.展厅简介

淮河科研中心科技展厅位于淮河科研中心辅一楼，总建筑面积约398平方米。

展厅功能为、流域科技发展成果展示、科技普及教育、参观考察等。

### 2.采购要求

2.1空间维度

利用数字媒体效果，弱化展示空间有限的缺点；利用特殊的屏幕角度，实现物理空间内裸眼观看立体数字效果。

2.2功能维度

利用数字化技术解决展示空间内容不足的问题，实现内容可扩展，满足不同群体的参观需求；

智慧水利系统数据实时接入展示、工程图片视频自定义更新，同时具有展示的复用性。

2.3整体呈现

明亮的空间氛围，统一的视觉语言，有视觉冲击力的场景画面，智能化的展示方式。

### 3.采购内容

3.1整体要求

本次项目包含策划设计咨询、建设和布展；

策划设计咨询包含建筑装饰、机电专业改造和陈列布展，实体模型，以及声光电、多媒体展示等策划设计内容；

本项目竣工交付之日起，在缺陷责任期内由供应商原因造成的缺陷，供应商应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如供应商不维修也不承担费用，采购人可按合同约定扣除保留金，并由供应商承担违约责任。

3.2策划咨询

展厅全案策划设计，包含主题定位、功能分区、展线规划、空间设计、展项布局、装饰风格设计等全部内容，输出完整设计成果（含效果图、施工图、物料清单、设计说明等）；提供实施全过程设计咨询服务，组织对施工团队专业技术交底；配合工程变更方案的设计优化、图纸调整，及时响应施工过程中的设计咨询需求，确保设计方案落地实施。

3.3整体策划设计

依据设计范围、现场实际和采购文件要求的平面功能开展策划方案设计、详细设计、施工图设计；负责根据采购人所提供的展陈大纲进行展项制作详细方案设计，包括多媒体内容设计和灯箱、展板等策划设计内容；与施工同步的驻现场开展策划设计服务。

3.4布展施工

依据施工图，其中原有附属物或安装物供应商在满足设计、规范及安全的情况下自行按需拆除或利用；负责布展环境装饰施工及全部配套安装，包括强电系统、弱电及展览智能化控制系统、展厅内部安防监控配合系统的安装等展览所必备的功能设施；多媒体和展陈内容的制作、安装和调试。

3.5布展运营配合服务

竣工验收后一年内，成交供应商须在采购人要求的时限内非人为原因损坏时无偿提供以下服务：展项、设备、基础装饰等硬件和软件的维护、维修；提供系统操作指南并对采购人管理团队进行操作培训。

### 4.策划设计要求

4.1方案设计

供应商需按采购人要求，结合现场实际情况，对成交方案进行修改，直至经采购人确认。供应商在响应报价时需充分考虑到方案修改的不确定性，修改项尚未完成施工的，不得因方案调整而调整合同价。如若修改项已完成基础或饰面施工，供应商需与采购人做合理协商。

4.2施工图设计

方案经采购人确认后，供应商需根据方案进行展项制作详细设计和布展施工图设计，施工图设计包含但不限于现场机电改造、布展环境装饰、展品展项制作、导览导视、配套强弱电系统及展厅一体化智能控制系统等。供应商设计须符合国家相关规范规定，施工图设计须满足采购人要求。

4.3供应商需要同本项目相关建筑、设备、结构、室内装饰等单位进行专业技术衔接，在采购人的协调下，相互配合开展工作。

4.4设计需要对现场原有设备进行充分利旧，此部分设备的拆除、维修、维护费用，以及如设备已损坏，需重购置的费用均包含在响应报价内，供应商需充分踏勘现场及评估利旧设备，在报价中予以充分考虑。

4.5展陈建议及意向效果

展厅设计要求能够准确把握设计需求，对需要展示各个板块的内容理解透彻，全面生动展现，彰显特色。整体设计富有科技感、现代感、未来感，从空间设计到功能设计等皆具有创新性和前瞻性。设计方案必须在中水淮河的企业理念中，挑选出合适的关键词，贯彻在整个展厅的设计逻辑中。

展厅设计风格现代、色彩简洁明快，通过造型、图案肌理、材质、灯光、色调以及现代展示手段的综合运用，完美地营造各板块展示氛围，达到展览核心内容最直观的目的。

通过有机组合合理布置展区、安排空间布局与参观线路，对不同参观群体设置不同参观重点、不同时长、不同走线的方案。

展项设计应具备灵活的开放性，预留通用接口易于升级，尽量减少永久式展项，同时为未来新技术、新展品的升级、更新预留条件和空间。

供应商成交后，采购人将提供详细的展陈大纲，供供应商进行详细设计。供应商不得对采购人所提供的展陈大纲进行删减或降低标准。

三、技术标准和要求

凡与本项目有关的国家及行业现行施工标准、施工规范、管理标准以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本项目。

- 建设内容（仅供参考）

本项目建设内容涵盖全案策划设计，展厅拆除、装饰、电路及配套施工，展品定制实施等全流程工作，供应商需按要求完成全部内容施工及服务，严格遵循国家、行业相关规范标准，满足展厅功能使用与展示需求，具体细化要求如下：

策划设计：展厅全案策划设计，包含主题定位、功能分区、展线规划、空间设计、展项布局、装饰风格设计等全部内容，输出完整设计成果（含效果图、施工图、物料清单、设计说明等）；提供实施全过程设计咨询服务，组织对施工团队专业技术交底；配合工程变更方案的设计优化、图纸调整，及时响应施工过程中的设计咨询需求，确保设计方案落地实施。

拆除工程：展厅及配套区域墙体、地砖、吊顶及附属设施拆除；拆除物品的楼内搬运、分类堆放工作；场地内零星杂项拆除清理；拆除垃圾的装袋、垃圾外运及现场全面清理；拆除垃圾的装袋、外运（含合规消纳）及施工场地全面清理，拆除全过程必须采取有效防护措施，严禁损坏原有沙盘、建筑主体结构、承重构件及原有消防、暖通等基础系统。

装饰工程：展厅及配套设备间全品类装饰施工，包含但不限于：新建墙体（含砌筑、抹灰、防水）、展示地台（含结构搭建、饰面处理）；顶、墙面基层处理及装饰面层施工（含乳胶漆、壁纸、石材、金属饰面等）；地面瓷砖/石材铺贴、美缝及收口处理；门窗定制与安装、木作制品（展柜、展架、装饰柜体等）制作安装、各类饰面工程施工；广告标识、展示字牌、装饰造型等定制与安装；展厅各类照明灯具、装饰灯具的安装调试（含线路接驳、效果调试）；局部LED-P2.5 室内全彩 LED 显示屏，像素间距 2.5mm，亮度≥800cd/㎡，刷新率≥3840Hz，满足展厅使用要求。

电路工程：展厅全区域强弱电系统施工，需满足展厅日常用电、智能化设备、多媒体展项、照明系统、LED设备、视频展示设备等全部线路需求，具体包含：强弱电线缆规范布线（含穿管、桥架铺设）；配电箱（含总箱、分箱）、开关、插座、各类数据接口（网络、HDMI、音频等）的安装调试；桥架、线管的测量、下料、配管及现场开槽、封槽施工；线路标识、接地防雷、漏电保护等安全措施施工，所有电路施工需符合电气安全规范，完工后提供完整线路图纸，确保系统稳定、安全、可维护。

展品项目：展厅所有展品的定制、采购、安装、调试及联动调试，具体包含：雕塑、各类实体模型（含沙盘、工程模型等）的设计制作、现场安装与固定；展品配套设备（含投影、电脑、触控终端、音响、控制主机、传感器等）的采购、安装、调试；数字内容（含视频、动画、交互程序、展示系统等）的定制开发与调试；实现所有多媒体展项、展品、设备的联动展示，确保展项运行稳定、交互顺畅、展示效果达标，完工后提供展品操作手册及售后保障方案。

其他施工：按展厅设计要求及相关规范完成中央空调、消防系统局部改造施工，本项目按实际施工工程量结算，供应商需提前做好现场勘查，精准测算施工成本，改造后需通过相关部门验收；承担项目所有施工材料的现场搬运、运输；对已完工部位、设备、展品采取全覆盖、标准化成品保护措施；根据施工需求搭设合规脚手架（含搭设、拆除、场地清理）；及时处理项目推进过程中的各类应急施工内容，保障项目按工期推进。

五、报价要求

1.本项目预算金额为200万元（其中策划设计咨询费预算金额25万元，建安工程费预算金额175万元），报价方式为费率报价（包含策划、设计、建设、布展等所有相关费用），最高投标限价为98%。成交供应商应本着限额设计与限额施工的原则，在成交后对现场进行详细勘察，结合现场实际情况在成交合同价范围内完成咨询设计、建设和布展。

策划设计咨询费合同价=策划咨询及设计费预算金额*成交费率，建安工程费合同价=采购人委托造价机构编制建安工程费控制价*成交费率

2.请供应商务必仔细勘探项目现场、仔细了解研究项目实际情况，考虑项目各项风险内容，且确保达到设计方案的效果，审慎报价！

3.整个项目周期内的所有费用均包含在报价范围内，供应商自行考虑，不额外计算支付，包括但不仅限于：资料收集、方案设计、施工图设计、消防审查、各阶段审查（评审）会务、各阶段成果文件制作、各阶段成果审查汇报、施工现场及验收过程中的所有设计、施工、货物、税金等整个过程中发生的全部费用。

4.供应商应参考现行相关收费标准、市场行情、各阶段设计所包含的工作和费用、类似工程造价和利润等情况，进行综合报价，并充分考虑报价所带来的风险。

5.工程结算依据经采购人确认的设计方案及施工图纸、现行的建筑工程计量和取费定额、计价规范及文件，由采购人委托造价机构依据国家及安徽省最新计价依据以及合肥市的信息价等相关规定进行编制建安工程费控制价（以完成施工图纸时当月的合肥信息价作为参考，合肥信息价没有的，由采购人委托造价咨询机构进行市场调研询价后确定）、采购文件、响应文件、成交通知书、已确认的成交费率等。

其中：（1）施工图经采购人审定确认后，该项目原则上不予变更，若确需变更的需按业主单位的具体规定和要求执行；

（2）经审核确定的建安工程费总额不得超过本项目建筑安装工程费预算金额；

（3）在设计、施工过程中因成交供应商遗漏或错误所造成的变更、损失，成交供应商应负责采取补救措施，且所有费用不予增加。若因此给采购人带来损失，则按实际金额支付违约金（以不超过合同金额的20%为准），并承担法律责任。

六、其他要求

供应商成交后须进一步优化、调整方案所产生的设计及实施所产生的一切费用；对采购人所提供的展陈大纲进行详细方案设计，以及为最终全面实现所有展品展项之展示功能、目的以及整个展厅正常使用可能需要补充完善的全部设计、施工及展品展项制作工作所产生的一切费用；后期运营维护期的维护费用，以及固定展板、灯箱、多媒体内容等的设计、制作和更换所产生的一切费用；招标内容范围所包括的所有费用及本项目实施中可能发生的其他一切费用。

第六章  响应文件格式

（项目名称）

响应文件

供应商：

年         月           日

一、响 应 函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以“报价表”的总报价完成本项目工程，并按合同约定履行义务。

2.我方承诺响应采购文件的全部要求。

3.我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

4.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在询比文件第一章“询比采购公告”第3.2款和第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                                     （其他补充说明）。

供应商：                                   （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权代理人：     （签字或盖章）

地    址：

电子邮箱：

传    真：

邮政编码：

年      月       日

二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至本询比采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

联系方式：

年        月        日

三、联合体协议书

（适用于供应商组成联合体的情况）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）询比活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加询比采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动。负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

6.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动生效。

7.本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

（说明：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：    （签字或盖章）

联合体成员名称：                          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：    （签字或盖章）

……

年        月         日

四、响应保证金

（适用于递交响应保证金的情况）

1.采用转账方式的，供应商应在此提供转账凭证扫描件。

2.采用电子保函的，提供电子保函系统出具的电子保函。

3.采用银行或担保机构担保函方式的，应在此提供扫描件，格式如下：

响应保证金保函

（采购人名称）：

鉴于                  （供应商名称）（以下称“供应商”）于      年      月      日参加                （项目名称）         （标段名称）      的询比，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在响应有效期内撤销响应文件，成交后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照采购文件要求提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方支付人民币（大写）              。

本保函在响应有效期内保持有效（说明：如为固定期限，本保函有效期须不少于响应有效期）。要求我方承担保证责任的通知应在响应有效期内送达我方。

担保人名称：                               （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

五、报价表

1.报价说明：响应报价应包括为实施和完成合同所需的人工费、材料费、设备设施费、租赁费、交通费、管理费、保险费、相关税费、利润、组织协调等相关费用、招标代理服务费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.报价表

| 序号 | 费用分项名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮河科研中心科技展厅项目 | 1 | 项 | . % （保留到小数点后二位） |  |

注：1.若分项费用的计算依据、过程和公式不便在表中表述，可单独另附表格或描述进行说明；

2.供应商的报价不得超过最高限价，如超过响应文件将被否决；

六、资格审查资料

### （一）基本情况

供应商应根据询比文件要求提供营业执照及资质证书等证明材料。

### （二）类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 （或注册建造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理单位及联系电话 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应根据询比文件的要求在本表后附相关证明材料。

## 七、整体方案

供应商可自行制作格式，根据采购需求及评审办法要求一一对应编制

八、拟分包项目情况表（本项目不适用）

| 拟分包的工作 | 主要工作内容 | 预计造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：若无分包计划，则供应商应在本表填写“无”或“/” |
| 拟分包工作造价合计（万元） |  |  |  |

## 九、其他资料

供应商对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）。